| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Manufacture : Jl. Industri III No. 5, Utama, Cimahi Showroom : Jl. HMS Mintareja Sarjana Hukum, Baros, Cimahi Phone : (022) 6031900 Website : www.chitose.id |  |  |  |  |  |  |
| PROSEDUR |  |  | No. Dokumen |  | : R&D.P.1 |  |
| PERANCANGAN & PENGEMBANGAN PRODUK (IK-KP3) |  |  | Revisi |  | : 5 |  |
|  |  |  | Tgl.Efektif |  | : 28 Agustus 2025 |  |
| PENYUSUN |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |
| Nama | Jabatan | Tandatangan | Nama | Jabatan |  | Tandatangan |
|  | KaBag R&D |  | Ivo A. | R&D Manager |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI MELALUI PORTAL CHITOSE www.portal.chitose-indonesia.com |  |  |  |  |  |  |

- RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku untuk semua kegiatan Pengembangan produk di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk, yang meliputi :

  - Perencanaan Perancangan dan Pengembangan

  - Masukan Perancangan dan Pengembangan.

  - Keluaran Perancangan dan Pengembangan.

  - Tinjauan, Verifikasi, Validasi Perancangan dan Pengembangan.

  - Pengujian Kualitas Produk

  - Perubahan Perancangan dan Pengembangan

- TUJUAN

Prosedur ini dimaksudkan untuk :

  - Memastikan bahwa seluruh kegiatan perancangan dan pengembangan teridentifikasi dan terdokumentasi.

  - Memastikan bahwa setiap kegiatan perancangan dan pengembangan terencana untuk setiap tahap-tahap perancangan dan pengembangan serta dapat ditinjau dan diverifikasi.

  - Memastikan bahwa setiap produk hasil perancangan memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- DEFINISI

  - Masukan Perancangan dan Pengembangan

Adalah persyaratan-persyaratan masukan perancangan dan pengembangan yang digunakan sebagai acuan dalam kegiatan perancangan dan pengembangan. Berupa :

    - PDI ( Product Development Idea)

Adalah Formulir yang digunakan untuk mengidentifikasi gagasan perubahan produk baru.

    - PFI ( Proposal For Improvement)

Adalah Formulir yang digunakan untuk mengidentifikasi gagasan perubahan produk yang ada..

    - PFC ( Proposal For Change)

Adalah Formulir yang digunakan untuk mengidentifikasi usulan/permintaan dari Dept. MKT mengenai perubahan dari produk standar berdasarkan permintaan khusus dari pelanggan.

    - Informasi yang disampaikan oleh Manajemen atau Dept. MKT (Email;surat lainnya)

Merupakan informasi yang berkenaan dengan usulan perubahan yang diajukan oleh Manajemen atau Dept. MKT yang akan dijadikan sebagai acuan perubahan dan modifikasi sesuai dengan standar yang diinginkan pelanggan.

    - Sample Product (Produk pesaing; produk yang telah mass pro)

Merupakan produk pembanding yang diajukan oleh yang mengusulkan sebagai acuan perubahan atau modifikasi sesuai dengan standar yang diinginkan.

  - Keluaran Perancangan dan Pengembangan

Adalah hasil dari setiap tahap perancangan maupun seluruh kegiatan perancangan dan pengembangan yaitu Pre-Eliminary Design, GTKP, DSKK/DSKB/BOM, Costing/Pricing, Prototype, atau OPC.

  - Validasi Perancangan dan Pengembangan

Adalah kegiatan yang dilakukan setelah keluaran perancangan dan pengembangan lolos verifikasi, selama tahapan perancangan dapat memenuhi persyaratan

  - Pengujian Kualitas Produk

Adalah kegiatan pengujian prototype hasil dari perancangan dan pengembangan produk.

  - Pengendalian Perubahan Perancangan dan Pengembangan

Adalah kegiatan yang dilakukan untuk semua perubahan atau modifikasi perancangan dan pengembangan produk

- KETENTUAN UMUM

  - Pertemuan antara Manajemen, Marketing (MKT), dan Research & Development (R&D) untuk membahas perkembangan proses perancangan dan pengembangan dilakukan dan ditinjau minimal 6 bulan sekali dan jika diperlukan dapat melibatkan departemen terkait. pembahasan ini juga dapat dilakukan sebagai Rapat Rencana Kegiatan Perancangan dan Pengembangan.

  - Perencanaan Perancangan dan Pengembangan

    - Setiap kegiatan perencanaan perancangan dan pengembangan harus dirumuskan secara bersama-sama minimal oleh MKT & R&D yang dipimpin oleh R&D.

    - MKT & R&D yang dikoordinasi oleh R&D melakukan pembaharuan terhadap rencana perancangan.

    - Dijelaskan lebih lanjut pada Instruksi Kerja RnD.P.1.IK.1. Perencanaan Perancangan dan Pengembangan

  - Masukan Perancangan dan Pengembangan

    - Setiap masukan perancangan dan pengembangan termasuk regulasi dan peraturan yang berlaku, harus diidentifikasikan dan didokumentasikan serta pemilihannya ditinjau untuk melihat kecukupan persyaratan.

    - Manajemen, MKT, dan RnD harus menyelesaikan persyaratan yang tidak lengkap.

    - Dokumen hasil proses desain harus sesuai dengan PFI, PDI, PFC, dan tinjauan kontrak apabila ada.

    - Dijelaskan lebih lanjut pada Instruksi Kerja RnD.P.1.IK.2. Masukan Perancangan dan pengembangan

  - Keluaran Perancangan dan Pengembangan

    - Keluaran perancangan dan pengembangan (Pre-Eliminary Design, GTKP, DSKK/DSKB/BOM, Costing/Pricing, Prototype, atau OPC) harus memenuhi persyaratan masukan perancangan dan pengembangan.

    - Keluaran hasil perencanaan dan pengembangan harus lolos standar uji yang ditetapkan.

    - Dokumen keluaran Perancangan dan pengembangan harus ditinjau sebelum disahkan penggunaannya.

    - Dijelaskan lebih lanjut pada Instruksi Kerja RnD.P.1.IK.4. Keluaran Perancangan dan Pengembangan

  - Validasi Perancangan dan Pengembangan

    - Perancangan yang akan disahkan harus telah disetujui oleh penggunanya.

    - Pengesahan perancangan dapat dilakukan setelah keluaran perancangan dan pengembangan berupa produk akhir dibuat atau sebelum penyelesaian produk jika dirasakan penting.

  - Pengendalian Perubahan Perancangan dan Pengembangan

    - Semua perubahan dan atau modifikasi desain harus didokumentasikan, ditinjau, dan dikendalikan oleh Bag. R&D.

    - Semua perubahan dan atau modifikasi perancangan yang berhubungan dengan persyaratan kontrak dengan pelanggan harus disetujui oleh MKT.

    - Semua perubahan dan atau modifikasi perancangan yang berhubungan dengan kemampuan internal perusahaan (teknologi, finansial dsb) harus disetujui oleh BOD.

    - Perubahan dan atau modifikasi desain dapat diusulkan oleh departemen terkait kepada Bagian R&D yang bertugas sebagai koordinator dan pelaksana.

    - Dijelaskan lebih lanjut pada Instruksi Kerja RnD.P.1.IK.5. Pengendalian Perubahan Perancangan dan pengembangan

- TANGGUNG JAWAB

  - Manager Front Office (FO) bertanggung jawab :

    - Memberikan masukan perancangan khususnya keinginan pelanggan dan persyaratan kontrak dengan pelanggan.

    - Melakukan negosiasi dengan pelanggan berkaitan dengan usulan perubahan dan atau modifikasi desain yang tidak sesuai dengan persyaratan kontrak.

    - Memvalidasikan perancangan dan pengembangan yang sudah lolos verifikasi

  - Manager R&D bertanggung jawab :

    - Menyetujui perubahan dan atau modifikasi perancangan yang berhubungan dengan kemampuan internal perusahaan yang diusulkan oleh bawahannya (teknologi, finansial dsb).

    - Memvalidasikan perancangan dan pengembangan yang sudah lolos verifikasi.

    - Memprakarsai pertemuan untuk membahas proses perancangan dan pengembangan produk.

    - Melakukan pengendalian terhadap masukan perancangan dan pengembangan.

    - Melakukan pengendalian terhadap keluaran perancangan dan pengembangan.

  - Kepala Bagian R&D bertanggung jawab :

    - Mengkoordinasikan perencanaan perancangan dan pengembangan.

    - Mengkoordinasikan pembaharuan rencana perancangan dan pengembangan.

    - Mengkoordinasikan perubahan dan atau modifikasi perancangan dan pengembangan.

  - QC Testing bertanggung jawab :

    - Melakukan pengujian hasil pengembangan produk sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

    - Mengeluarkan surat hasil pengujian .

- DIAGRAM PROSES

- Prosedur Detail (Penjelasan Diagram Proses Secara Lengkap)

| Penjelasan Detail | PIC | Indikator Kinerja |
| --- | --- | --- |
| - Membuat rencana kegiatan perancangan dan pengembangan. - Melakukan pengendalian masukan perancangan dan pengembangan. - Melakukan kegiatan perancangan dan pengembangan sesuai tahap-tahap yang sudah ditetapkan pada perencanaan. - Melakukan pengendalian keluaran perancangan dan pengembangan, termasuk validasi perancangan dan pengembangan. - Memeriksa apakah ada perubahan dan atau modifikasi perancangan. Jika tidak ada ke proses 7.7. - Jika ada lakukan proses perubahan desain. - Kegiatan pengendalian kegiatan perancangan dan pengembangan selesai. | R&D R&D R&D R&D R&D R&D R&D | H+7 setelah meneriman masukan perancangan dan pengembangan |

- KETENTUAN KHUSUS

  - Konsumen atau Buyer dapat mengusulkan perubahan perancangan dan pengembangan produk.

  - Perancangan dan pengembangan dapat dibatalkan apabila tidak disetujui oleh BOD.

- RECORD

  - Jadwal rencana perancangan dan pengembangan produk

- LAMPIRAN

  - PDI

  - PFI

  - PFC

  - Formulir Approval Desain

- REFERENSI

  - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT

  - ISO 9001:2015  8.3 “Desain & Pengembangan Produk & Layanan

  - Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik