| LEMBAR STATUS DOKUMEN DAN DATA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PT CHITOSE INTERNASIONAL Tbk. Manufacture : Jl. Industri III No. 5, Utama, Cimahi Showroom : Jl. HMS Mintareja Sarjana Hukum, Baros, Cimahi Phone : (022) 6031900 Website : www.chitose.id |  |  |  |  |  |  |
| INSTRUKSI KERJA |  |  | No. Dokumen |  | : R&D.P.1/R&D.IK.1 |  |
| PERENCANAAN PERANCANGAN DAN PENGEMBANGAN PRODUK (IK-KP3) |  |  | Revisi |  | : 5 |  |
|  |  |  | Tgl.Efektif |  | : 28 Agustus 2025 |  |
| PENYUSUN |  |  | YANG MENYETUJUI |  |  |  |
| Nama | Jabatan | Tandatangan | Nama | Jabatan |  | Tandatangan |
| Wahyu S. | KaBag R&D |  | Ivo A. | Manager R&D |  |  |
| DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN |  |  |  |  |  |  |
| DISTRIBUSI SALINAN TERKENDALI MELALUI PORTAL CHITOSE www.portal.chitose-indonesia.com |  |  |  |  |  |  |

- RUANG LINGKUP

Instruksi Kerja ini berlaku untuk perencanaan semua perancangan dan pengembangan di lingkungan PT. Chitose Internasional Tbk, yang meliputi:

  - Penentuan tahap-tahap perancangan dan pengembangan.

  - Penugasan personil yang bertanggung jawab pada setiap tahap.

  - Pengidentifikasian sumber daya.

- TUJUAN

Instruksi Kerja ini dimaksudkan untuk

  - Memastikan bahwa perencanaan perancangan dan pengembangan terencana dan terkendali.

  - Memastikan bahwa perencanaan perancangan dan pengembangan ditugaskan kepada personil yang berkualifikasi dan dilengkapi dengan sumber daya yang cukup.

  - Memastikan bahwa Rencana Perancangan dan Pengembangan diperbaharui sesuai dengan perkembangan Perancangan.

- DEFINISI

  - Tahap-tahap Perancangan dan Pengembangan

Adalah urutan-urutan yang dilalui dalam proses Perancangan dan Pengembangan suatu produk. Tahap-tahap perancangan ini diatur pada saat perencanaan, perancangan dan pengembangan

- KETENTUAN UMUM

  - Jadwal Perencanaan Perancangan dan Pengembangan dibuat oleh R&D dan departemen terkait menyesuaikan dengan jadwal tersebut.

  - Perencanaan Perancangan dan Pengembangan minimal harus mencakup tahap-tahap sebagai berikut :

    - Mengidentifikasi masukan perancangan dan pengembangan.

    - Pembuatan Pre-eliminary Design

    - Pembuatan Gambar Teknik Komponen dan Produk (GTKP)

    - Pembuatan Daftar Standar Komponen Kursi (BOM /B3L)

    - Pembuatan Costing/Pricing

    - Pembuatan Prototype/Sample

    - Pembuatan Operation Process Chart (OPC)

    - Pembuatan Standar Operation Procedure (SOP)

    - Penentuan Kebutuhan Sarana Produksi (List Investment)

    - Pembuatan Packing Method & Loading Container

  - Setiap tahap-tahap perancangan dan pengembangan tersebut harus dilakukan oleh personil di departemen/bagian masing-masing sesuai tanggung jawab, wewenang dan kualifikasinya seperti yang tercantum dalam Struktur Organisasi dan Uraian Pekerjaan PT. Chitose Internasional Tbk,

- TANGGUNG JAWAB

  - Manager Front Office (FO) bertanggung jawab :

    - Merencanakan pengkoordinasian personil dan sumber daya di departemennya dalam memberikan input desain pada formulir Product Development Idea (PDI) dan Proposal For Improvement (PFI), Proposal for Change (PFC).

    - Menunjuk personil yang berkualifikasi dengan sumber daya yang memadai di departemennya.

  - R&D Manager bertanggung jawab :

    - Menetapkan tahapan perencanaan perancangan dan pengembangan.

    - Menunjuk personil yang bertanggung jawab didepartemennya.

    - Menginformasikan kepada management hasil perencanaan perancangan dan pengembangan.

    - Memonitoring perencanaan perancangan dan pengembangan agar berjalan sesuai dengan rencana

  - DIAGRAM PROSES

Prosedur Detail (Penjelasan Diagram Proses Secara Lengkap)

| Penjelasan Detail | PIC | Indikator Kinerja |
| --- | --- | --- |
| - Memeriksa semua data untuk perencanaan, perancangan dan pengembangan - Data personel setiap fungsi organisasi yang berkaitan dengan perancangan dan pengembangan - Data sumber daya yang dibutuhkan untuk kegiatan Perancangan dan Pengembangan Produk - Menentukan tahap-tahap perancangan dan pengembangan yang dibutuhkan. - Menentukan personel yang bertanggung jawab pada setiap tahap perancangan dan pengembangan. - Menentukan sumber daya yang dibutuhkan, serta pengadaannya pada setiap tahap perancangan dan pengembangan. | R&D Manager R&D Manager dan atau R&D Group Leader R&D Manager dan atau R&D Group Leader R&D Group Leader | H+7 setelah menerima input desain. |

- KETENTUAN KHUSUS

Dalam penentuan tahap-tahap Perancangan dan Pengembangan tidak selalu seluruh tahapan yang tercantum dalam ketentuan umum dibuat.

- RECORD

  - Jadwal Perancangan & Pengembangan/Master Plan

  - Notulensi rapat perancangan & pengembangan produk

- LAMPIRAN

-

- REFERENSI

  - ISO 9001:2015 8.3.2 “Perencanaan Perancangan dan Pengembangan”

  - Manual Sistem Manajemen Terintegrasi PT. CINT

  - Prosedur Desain dan Pengembangan.

  - Permenkes No. 20 tahun 2017 : Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan kesehatan Rumah Tangga yang baik