FLOW PROSES

PERMINTAAN MASUK DENGAN FORMULIR CINT/MSD/F-002

Tidak Disetujui

Disetujui

Belum Selesai

Selesai

Menerima  form permintaan dari bagian lain atau direksi

Melakukan evaluasi terkait permintaan yang masuk apakah terkait dengan:

- 5S & K3  atau

- Kaizen atau

- Perubahan system manufaktur

Arsipkan form permintaan

Melakukan rapat koordinasi dengan bagian terkait

Koordinasi, negosiasi, & mediasi ke bagian yang ditugasi

Alternatif solusi dari hasil rapat

Kembalikan Form permintaan serta lengkapi dengan alasan penolakan ke bagian pemohon

Informasikan progress & kendala ke bagian pemohon

Awasi dan review proses penyelesaian

Buat laporan, laporkan dan arsipkan

Informasikan ke bagian pemohon jika pekerjaan selesai

Arsipkan salinan form  permintaan

Koordinasi di tim internal MSD dan penyampaian ke BOD

Pembuatan Prosedur, I.K, SOP produk, Upload ke Cint, Sidak 5S&K3, dll

Selesai

Proses pengerjaan

Mulai

| No | Tipe dari Informasi | Frekuensi | PIC | Kepada | Media |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Komunikasi dalam Proses Permintaan Masuk ke MSD dengan Formulir CINT/MSD/F-002 |  |  |  |  |  |
| - Instruksi dan Tugas |  |  |  |  |  |
| 1 | Permintaan masuk ke MSD | Sesuai permintaan | All Departemen Internal, dan Eksternal (subkon) | Manager ENG; Head of MSD & Conseptor; Head Of Utility & Arranger | Formulir CINT/MSD/F-002 |
| 2 | Penyaringan dan pengkategorian permintaan masuk ke Engineering | Berkelanjutan | Head of MSD & Conseptor | Staff MSD, Head Of Utility & Arranger | Meeting, Formulir permintaan dan surat permintaan, lemari arsip, dan arsip digital |
| 3 | Pengarsipan form permintaan | Berkelanjutan Sesuai jumlah form permintaan | Production System | System Improvements & Planner | Formulir CINT/MSD/F-002, lemari arsip |
| 4 | Koordinasi dengan bagian pemohon | Sesuai kebutuhan | Manager, Head of MSD & Conseptor, Head Of Utility & Arranger | Departemen pemohon dan terkait | Meeting |
| 5 | Koordinasi dan penyampaian persetujuan ke Direksi | Sesuai permintaan masuk dan kebutuhan | Manager; Head of MSD & Conseptor | Direksi | Meeting |
| 6 | Informasi penolakan permintaan | Sesuai permintaan yang ditolak | Head of MSD & Conseptor; system improvement-Planner (Staff MSD) | Departemen pemohon yang ditolak | Formulir berita acara penolakan |
| 7 | Pembuatan konsep penyelesaian pekerjaan | Berkelanjutan | Head of MSD & Conseptor | Staff MSD | Analisa dan laporan kerja; Gambar teknik, RAB, Timeline kerja, laporan progress, A3 report |
| 8 | Koordinasi untuk pembuatan jadwal kerja | Sesuai permintaan masuk | Head of MSD & Conseptor | Staff MSD | Meeting, Timeline pekerjaan dan jadwal kerja harian/ mingguan/ bulanan |
| 9 | RAB, RKB, SPB, dan Budget | Sesuai kebutuhan | Staff MSD | Bagian Utility | Arsip tersimpan digital RAB, RKB, SPB, dan budget tahunan Engineering |
| 10 | Informasi pekerjaan selesai | Berkelanjutan atau sesuai permintaan selesai | Head of MSD & Conseptor | All Departemen | Berita acara |
| 11 | Instruksi penempatan tenaga kerja | Berkelanjutan | Head Of Utility & Arranger | Kabag/Wakabag Maintenance Mastery, Kabag/Wakabag Workshop & Facility | Meeting, briefing, Jadwal kerja |
| 12 | Instruksi pengaturan dan eksekusi dilapangan | Berkelanjutan | Head Of Utility & Arranger | Kabag/Wakabag Maintenance Mastery, Kabag/Wakabag Workshop & Facility | Meeting, briefing, Jadwal kerja |
| 13 | Informasi Pelaporan Kendala di lapangan | Sesuai kejadian | Kabag/Wakabag Maintenance Mastery, Kabag/Wakabag Workshop & Facility | Head Of Utility & Arranger, Head of MSD & Conseptor, Manager ENG | Laporan analisa kendala, tindakan korektif, dan tindakan preventif |
| 14 | Instruksi Pengawasan pekerjaan | Sesuai proyek | Head Of Utility & Arranger | Kabag/Wakabag Maintenance Mastery, Kabag/Wakabag Workshop & Facility | Form monitoring |
| 15 | Informasi pekerjaan selesai | Berkelanjutan atau sesuai permintaan selesai | Head of MSD & Conseptor | All Departemen | Berita acara |
| 16 | Informasi dan hasil dari Laporan pekerjaan | Berkelanjutan sesuai proyek | Head of MSD & Conseptor, Head Of Utility & Arranger | Manager ENG | Laporan harian, laporan mingguan, laporan bulanan, formulir pengecekan, dan formulir monitoring, meeting |