## Slide 1
Meeting Komite Audit
Ke II
30 April
2025

## Slide 2
Agenda Meeting
01.
Laporan Keuangan Maret 2025
02.
Progress Audit Kuartal II Tahun 2024
03.
Pelaksanaan Audit ISO Q1 Tahun 2025
04.
Progress
Implementasi SAP
di DH

## Slide 3
Laporan Keuangan Maret 2025
CINT-Mar 25.xlsx

## Slide 4
Page 03
No | Proses / Dept | Auditor | Ringkasan Temuan | Kategori Temuan | Dampak | Rekomendasi Perbaikan | Tanggapan Auditee | Due Date | Status | Progres | Keterangan
1 | SALES & DISTRIBUTION | Yulan, Rizky Dwi, Kisty, Aisyah | Penyimpanan Barang Titipan PT Delta Furindotama untuk Manabu AH chair sebanyak 2400 pcs, Manabu AH 01 L Desk 2.916 pcs, Manabu AH 01 L Chair sebanyak 2,060 pcs bercampur dengan Finish Goods milik PT CINT. | Mi | 1. Berpotensi selisih stock dengan Inventory milik Chitose 2. Berpotensi terjual ke customer Lain | Memisahkan barang titipan di area tertentu | Kendala keterbatasan space mengakibatkan barang titipan sulit dilokalisir di area tertentu, akan dilakukan pengaturan ulang penyimpanan khusus barang titipan. | 12-Feb-25 | Open | 70% | Barang sudah dialokasikan sesuai dengan kategorisasi, termasuk TITIPAN. Sudah ditetapkan bahwa barang titipan tersebut akan terkirimkan paling lambat W1 Mei. Jumlah sisa barang sejumlah chair 4,460 & desk 2,916. Yang secara partial akan dikirimkan
Progress Audit Kuartal II Tahun 2024

## Slide 5
Page 03
No | Proses / Dept | Auditor | Ringkasan Temuan | Kategori Temuan | Dampak | Rekomendasi Perbaikan | Tanggapan Auditee | Due Date | Status | Progres | Keterangan
2 | MSD, PRD, R&D, FIACO | Annisa, Surya, Gunawan, Aisyah, Lilik, Diah | Tidak ditemukan perhitungan time studi untuk setiap produk dan terdapat perbedaan waktu proses antara di Operation Proses Chart (OPC) dari RnD dengan Routing yang di setting di SAP Untuk Produk FG-CAE-HBC-AS-0008 CAESAR N BLUE L1 CPRO, di OPC total waktu proses 752 detik sedangkan di SAP 785 detik, penentuan kapasitas produksi internal terdapat asumsi kelonggoran waktu 2,2 jam per hari. | Mi | 1. Penentuan Kapasitas Produksi Internal menjadi tidak real 2. Perhitungan costing produk kurang tepat 3. Analisa GP masing-masing Produk belum akurat | 1. Review dan Update time study semua produk. 2. Data dilaporkan ke FIACO sebagai dasar perhitungan costing 3. Mengupdate routing di SAP berdasarkan data terupdate | 1. Akan melakukan peninjauan ulang dan menyelaraskan data waktu di OPC dan SAP (Routing) bekerjasama dengan R&D, 2. Akan memperbaharui dan berkoordinasi dengan PRD, untuk verifikasi waktu proses, dan evaluasi untuk waktu kelonggaran agar sesuai dengan standar waktu operasional 3. MSD akan melakukan time Study bersama PRD, R&D dan FIACO untuk memastikan akurasi waktu produksi | 12-Feb-24 | Open | 50% | Untuk produk yang menjadi temuan sudah diupdate namun untuk peninjauan ulang seluruh produk masih dilakukan. Telah dijadwalkan untuk Peninjauan pertama dilakukan pada W1 bulan Mei
Progress Audit Kuartal II Tahun 2024

## Slide 6
Audit ISO Q1 - 2025

## Slide 7
No | Hari, Tanggal | Waktu | Auditee | Auditor | Observer
1 | Rabu, 23/04/2025 | 09.00 sd Selesai | Sales & Distribution, Marketing, Global Sourcing, Bussiness Development, Marketing&Sales Adm | Yulan Kisty | M. Arifin
2 | Rabu, 23/04/2025 | 13.00 sd Selesai | RND | Adhi | Putri
3 | Kamis, 24/04/2025 | 09.00 sd Selesai | FIACO | Fitri N. | Mega
4 | Kamis, 24/04/2025 | 13.00 sd Selesai | PCH | Adhi | Putri
5 | Jum’at, 25/04/2025 | 13.00 sd Selesai | Production Steel, NSB, Wood & C-PRO | Kisty Rizky Dwi | Mega
6 | Jum’at, 25/04/2025 | 13.00 sd Selesai | Engineering | Fitri N. | Yani
7 | Senin, 28/04/2025 | 08.00 sd Selesai | IT | Andreas | Yani
8 | Senin, 28/04/2025 | 13.00 sd Selesai | SCM | Fitri Febriani | Anysah
9 | Selasa, 29/04/2025 | 09.00 sd Selesai | QC | Fitri Febriani | Rima
10 | Selasa, 29/04/2025 | 13.00 sd Selesai | HC&GA | Yulan | M. Arifin
11 | Rabu, 30/04/2025 | 09.00 sd Selesai | CMS | Andreas | Anysah
12 | Rabu, 30/04/2025 | 13.00 sd Selesai | MSD | Rizky Dwi | Rima
*Koordinator Audit (Reggi Raenaldi) akan mendampingi semua pelaksanaan audit yang ada.
Periode 1 Sept 2024 – 31 Maret 2025

## Slide 8
Progress Implementasi
SAP di DH
Direct Holding:
PT Delta Furindotama (DF)
PT Sejahtera Wahana Gemilang (SWG)
100%
100%
*sudah terimplementasi

## Slide 9
Progress Implementasi
SAP di DH
Direct Holding:
PT Trijati Primula (TP)
PT Chitose C-Engineering Indonesia (CCI)
10%
10%
Planning di bulan April 2025
Planning di bulan Mei 2025

## Slide 10
Progress Implementasi
SAP di DH
Direct Holding:
PT Sinar Sejahtera Mandiri (SSM)
PT Mega Inti Mandiri (MIM)
PT Sejahtera Samarinda Furindo (SSF)
PT Sejahtera Palembang Furindo (SPF)
*akan direncanakan kembali untuk implementasi disesuaikan jadwalnya
Target selesai Implementasi di bulan Juli.

## Slide 11
Thank You