PT. CHITOSE INTERNASIONAL Tbk

Coorporate Management System

NOTULEN MEETING

Follow Up Pengajuan Ijin Edar (AKD) dan SUKET

Hari/ Tanggal		:  Selasa/ 12 Desember 2023

Waktu			:  09.30 s.d 10.30

Tempat		:  R. Meeting Direksi Lt.2. R.1

Peserta			: 1. Dadan Rakhmat		2. Febby

3. M. Surya			4. Esa Estawa

5. Yulan S.			6. Ian Nuryamin

7. Andreas A			8. Agung T.

9. Ivo A.			10. Shanty M.

Berdasarkan meeting yang telah dilaksanakan, disepakati revisi dokumen yang akan diajukan ijin edarnya yaitu  :

- Bill of material (BOM) CB-3300 Plus

- Bill of material (BOM) CB-3003 Plus

- Bill of material (BOM) CB-3012 Plus

- Motor elektrik yang akan digunakan adalah motor elektrik dengan merk Timotion

- Penambahan jumlah material yang akan diimpor dari 13 item menjadi 14 item, dengan penambahan material “bottom“

Selain kesepakatan diatas, maka beberapa hal yang harus dipersiapkan :

- Bagian QC

Akan melengkapi hasil pengujian yang masih kurang yaitu pengujian untuk Head/ Foot Board dengan tambahan gambar dari RnD

Akan melakukan pengujian dinamis

- Bagian RnD

Akan melakukan review Kembali BOM dari CB-3300 Plus, CB-3003 Plus dan CB-3012 Plus disesuaikan dengan rencana barang yang akan diajukan ijin impornya dengan menambahkan status asal barang (impor/ lokal)

- Bagian Produksi.

Akan melakukan input BOM produk CB-3300 Plus, CB-3003 Plus dan CB-3012 Plus dalam sistem SAP

- Bagian Marketing

Akan melakukan pengecekkan ulang kesesuaian antara isian dalam daftar material dan invoice dan duplikasi kode atau nama barang (jika ada), serta membuat ulang.

- Bagian CMS.

Setelah semua dokumen tersedia akan melakukan uplod pengajuan ijin edar dalam sistem aplikasi OSS